AI_Testing_Lifecycle

TÀI LIỆU HOÀN CHỈNH: TESTING LIFECYCLE TỪ NHỎ -> LỚN

UNIT -> INTEGRATION -> SYSTEM -> TEST PLAN -> TEST DESIGN -> TEST EXECUTION -> RESULTS ANALYSIS & REPORTING

Phiên bản: v1.1

# Mục lục

1. Phạm vi & Nguyên tắc

2. Chuẩn Tooling & Dữ liệu đầu vào/đầu ra

3. Lộ trình triển khai AI (Phasing)

4. Trình tự kiểm thử theo Phase (nhỏ -> lớn)

5. RACI & quy tắc trách nhiệm

6. Evidence Pack & Bug Intake

7. Reporting & Governance (Release readiness + AI KPI)

8. Glossary (Giải nghĩa thuật ngữ)

Phụ lục A - Danh sách AI Modules (Agents)

Phụ lục B - Quy ước tích hợp Tool (Mapping)

# 1. Phạm vi & Nguyên tắc

## 1.1 Phạm vi

Chuẩn hóa quy trình kiểm thử từ cấp thấp (Unit/Integration/System) đến cấp cao (Test Plan/Design/Execution/Reporting).

Áp dụng cho Web/App/Game; có thể mở rộng cho Web3 (SC, wallet, RPC) theo nhu cầu dự án.

Tích hợp AI theo hướng 'hỗ trợ - có kiểm soát' nhằm giảm thời gian chờ và giảm ping-pong giữa các bên.

## 1.2 Nguyên tắc vận hành

Shift-left: ưu tiên bắt lỗi sớm ở Unit/Integration để giảm chi phí sửa lỗi.

Evidence-first: mọi bug/ticket phải có Evidence Pack chuẩn trước khi assign.

Risk-based: ưu tiên critical flows và vùng rủi ro cao (dựa trên lịch sử lỗi, mức ảnh hưởng).

Automation-first (cho regression): regression chạy CI theo lịch và theo PR gating.

AI hỗ trợ nhưng trách nhiệm thuộc Owner: AI chỉ đề xuất; quyết định và trách nhiệm vẫn thuộc Dev/QA/PM theo RACI.

## 1.3 AI Governance (Quản trị AI) - BẮT BUỘC

Mục tiêu: giảm rủi ro lộ dữ liệu, ảo giác (hallucination), và tâm lý ỷ lại vào AI.

### Dữ liệu cấm đưa vào AI:

Customer PII (email/phone/address/ID), dữ liệu thanh toán/KYC.

Secrets/Passwords/Private keys/API keys/tokens.

Real production data chưa masking/redaction.

Tài liệu hợp đồng/điều khoản nhạy cảm nếu chưa được phép.

### Dữ liệu được phép (có kiểm soát):

Logs đã redaction/masking (ẩn token/PII).

PR diff (chỉ phần thay đổi), snippet code tối thiểu cần thiết.

PRD/User story ở mức mô tả (không chứa dữ liệu khách hàng thật).

### Human Review Gate:

AI không được phép tự động commit/merge vào main/master.

Mọi code/test case do AI sinh ra bắt buộc phải có con người review và merge.

AI đưa ra 'Recommendation + Evidence link', không đưa ra quyết định cuối (Go/No-Go, RCA).

### Audit & Access Control:

Ghi log metadata: ai gọi AI, khi nào, ở phase nào, loại dữ liệu (không lưu secrets/PII).

Phân quyền truy cập theo role và theo repo/env.

Có cơ chế 'kill switch' tắt AI khi phát hiện rủi ro hoặc vượt cost cap.

# 2. Chuẩn Tooling & Dữ liệu đầu vào/đầu ra

## 2.1 Tooling tối thiểu (khuyến nghị)

Work management: Lark Tasks/Lark Base.

Docs: Google Docs/Lark Docs.

Traceability: Google Sheets/Lark Base.

Unit/Integration/System: theo stack (JUnit/Jest/PyTest/Hardhat...).

E2E automation: Playwright (ưu tiên) / Cypress.

API testing: Postman + Newman (CI).

CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI.

Observability: Sentry/Datadog/ELK logs.

Evidence artifacts: trace/video/screenshot/logs.

## 2.2 Input chuẩn

PRD/User stories + Acceptance criteria.

API contract (OpenAPI/Swagger), event contract (nếu có).

Endpoints môi trường + feature flags.

Test data recipe/seed plan.

Release scope/version & timeline.

## 2.3 Output chuẩn (Deliverables)

Test Plan (Doc).

Traceability Matrix (Sheet/Base).

Test scenarios/cases + data matrix.

CI pipelines + định nghĩa suite (smoke/regression/targeted).

Reports (weekly/release) + dashboard.

Backlog cải tiến (flaky, coverage, test debt).

# 3. Lộ trình triển khai AI (Phasing) - Think Big, Start Small

Mục tiêu: tránh over-engineering, triển khai theo ROI và kiểm soát rủi ro/cost.

## 3.1 Phase 1 - Thí điểm (4-6 tuần)

Phạm vi: 1 repo / 1 squad / 1-2 critical flows.

Triển khai: Unit Test Copilot + Bug Intake Agent.

Trigger policy: chỉ chạy khi CI fail hoặc PR chạm vào vùng rủi ro cao hoặc bug severity >= S1.

Deliverables: template review, bug form chuẩn Evidence Pack, dashboard KPI + cost tracking.

## 3.2 Phase 2 - Mở rộng (6-10 tuần)

Triển khai: Test Design Generator + CI Triage Agent.

Mục tiêu: giảm thời gian thiết kế test, giảm thời gian đọc log và routing đúng owner.

Chuẩn hóa dữ liệu: Traceability Matrix và Defect DB trở thành 'single source of truth'.

## 3.3 Phase 3 - Nâng cao (sau khi Phase 1-2 ổn định)

Triển khai: Test Plan Architect, Quality Insights & Reporter, Incident Sentinel, SLA Escalation...

Chỉ triển khai khi đạt KPI Phase 1-2 và có nhu cầu business rõ (release frequency, incident rate).

## 3.4 Cost Guardrails (Kiểm soát chi phí vận hành)

Giới hạn tần suất: chỉ gọi AI theo điều kiện (fail/severity/high-risk changes).

Giới hạn context: gửi tối thiểu cần thiết; ưu tiên summarization + redaction.

Caching kết quả: không phân tích lại cùng một lỗi/stacktrace nhiều lần.

Thiết lập cost cap theo tháng + kill switch khi vượt ngưỡng.

# 4. Trình tự kiểm thử theo Phase (nhỏ -> lớn)

## 4.1 Phase: Unit Testing (Kiểm thử đơn vị)

### Current Touchpoints:

Dev (BE/FE/SC): viết unit tests cho function/module; cập nhật khi refactor.

Tech Lead: quy định convention (naming, mocking, coverage target).

CI: chạy unit tests trên PR; fail thì block merge.

QA: review coverage/risk area (thường không viết trực tiếp).

### AI Revolution:

AI Module: "Unit Test Copilot Agent" (LLM-based Unit Test Generator & Reviewer) [Triển khai: Phase 1]

Interaction: Dev cung cấp function/module + expected behavior + edge cases; AI đề xuất bộ unit tests và mocking strategy.

Automation:

Auto-generate skeleton unit tests theo convention repo.

Auto phát hiện coverage gap theo diff PR.

Auto PR comment: missing tests + risky branches + assertions gợi ý.

Output của phase:

Unit test suite + coverage report + PR checks.

## 4.2 Phase: Integration Testing (Kiểm thử tích hợp)

### Current Touchpoints:

Dev: test tích hợp giữa service/API/DB/queue/3rd-party.

DevOps: đảm bảo dependency (DB/cache/broker/RPC...) đúng cấu hình.

QA: chuẩn bị test data và checklist integration flows quan trọng.

CI: chạy integration tests (thường chậm hơn unit).

### AI Revolution:

AI Module: "Integration Contract Agent" (Integration Agent / Contract-Aware Test Generator) [Triển khai: Phase 2]

Interaction: Dev/QA cung cấp API spec + schema + contract; AI sinh test cases theo contract (schema validation, idempotency, retries...).

Automation:

Auto-generate integration tests + data recipe.

Auto validate contract trên CI.

Auto cảnh báo breaking changes khi diff API/contract.

Output của phase:

Integration suite + contract validation report.

## 4.3 Phase: System Testing (Kiểm thử hệ thống)

### Current Touchpoints:

QA: smoke/sanity trên staging/UAT để xác nhận hệ thống đủ điều kiện test.

DevOps: deploy build, config, feature flags, secrets, data reset/seed.

Dev Leads: hỗ trợ xử lý lỗi cross-module.

Monitoring/logging: phục vụ debug system issues.

### AI Revolution:

AI Module: "System Readiness Agent" (Environment Health & Readiness Automation Agent) [Triển khai: Phase 2]

Interaction: QA/DevOps cung cấp healthcheck endpoints + dependencies; AI trả 'Readiness Summary' và go/no-go đề xuất (chỉ mang tính tham khảo).

Automation:

Auto-run smoke suite sau deploy.

Auto thu thập log snapshots khi fail.

Auto phân loại lỗi: env/config vs code bug và assign đúng owner.

Output của phase:

Readiness report + smoke results + go/no-go đề xuất.

## 4.4 Phase: Test Plan (Lập kế hoạch kiểm thử)

### Current Touchpoints:

PM/PO: scope release, acceptance criteria, business risks.

QA Lead: tạo Test Plan (scope, approach, env, resources, schedule, entry/exit).

Dev Leads/DevOps: xác nhận dependencies, feasibility, gating rules.

Stakeholders: duyệt kế hoạch.

### AI Revolution:

AI Module: "Test Plan Architect Agent" (LLM-based Strategy Assistant / Test Planning Agent) [Triển khai: Phase 3]

Interaction: PM/QA đưa PRD/User stories + timeline + risk notes; AI tạo draft Test Plan theo template chuẩn để QA Lead/PM review.

Automation:

Auto tạo Doc Test Plan + bảng RACI.

Auto map scope -> test types (unit/integration/system/E2E) theo risk.

Auto tạo action items cho các gaps (env/data/monitoring).

Output của phase:

Test Plan (Doc) + RACI + checklist readiness.

## 4.5 Phase: Test Design (Thiết kế kiểm thử)

### Current Touchpoints:

QA: viết scenarios/test cases + data matrix.

Review với PM/Dev: chỉnh sửa nhiều vòng.

Phân loại manual vs automation; xác định priority và coverage.

### AI Revolution:

AI Module: "Test Design Generator Agent" (LLM-based Test Designer / Coverage Optimizer) [Triển khai: Phase 2]

Interaction: QA cung cấp user stories + flows + API contract + roles; AI sinh scenarios risk-based + negative/edge + data matrix.

Automation:

Auto tạo Traceability Matrix (Requirement <-> Testcase <-> Priority <-> Automation flag).

Auto đề xuất automation candidates + effort estimate.

Auto chuẩn hóa format testcase (Given/When/Then hoặc Steps/Expected).

Output của phase:

Test suites (manual/automation candidates) + traceability matrix.

## 4.6 Phase: Test Execution (Thực thi kiểm thử)

### Current Touchpoints:

QA: chạy manual + automation (E2E/API), log bug, cập nhật trạng thái.

DevOps: deploy build, reset/seed data.

Dev: fix bug, cung cấp build/branch fix.

CI: chạy suite theo PR/nightly; lưu artifacts.

### AI Revolution:

AI Module: "Execution Orchestrator Agent" (Workflow Orchestrator / Test Run Automation Agent) [Triển khai: Phase 2]

Interaction: QA chọn scope chạy (smoke/regression/targeted); AI đề xuất thứ tự chạy tối ưu theo risk + phụ thuộc.

Automation:

Auto pipeline: smoke -> targeted regression -> full regression.

Auto tạo Evidence Pack khi fail (trace/video/logs/screens).

Auto tạo ticket đủ fields + gán owner + SLA timer + ping kênh đúng.

Auto rerun theo rule (env fail 1 lần; flaky tag N lần; product bug không rerun).

Output của phase:

Test run results + defects logged + evidence artifacts.

## 4.7 Phase: Results Analysis & Reporting (Phân tích kết quả & báo cáo)

### Current Touchpoints:

QA Lead: tổng hợp pass/fail, blockers, defect stats, readiness.

PM: quyết định go/no-go, scope adjustments.

Dev Leads: phân tích RCA, recurring issues, prevention.

Stakeholders: nhận báo cáo release/weekly.

### AI Revolution:

AI Module: "Quality Insights & Reporter Agent" (LLM-based Analytics & SLA Reporting Agent) [Triển khai: Phase 3]

Interaction: QA/PM chọn release version/timeframe; AI tạo draft report (run summary, defect breakdown, risk) để QA Lead/PM phê duyệt.

Automation:

Auto pull data từ CI + tickets + monitoring.

Auto generate report (Docs) + dashboard (Sheets/Base).

Auto tạo action items: top recurring bugs, flaky cleanup backlog, coverage gaps.

Output của phase:

Release/weekly report + dashboard + improvement backlog.

## 4.8 (Tuỳ chọn) Phase: Continuous Improvement (Cải tiến liên tục)

### Current Touchpoints:

Flaky tăng, CI runtime tăng, test debt tích tụ.

Thiếu cadence bảo trì định kỳ.

### AI Revolution:

AI Module: "Maintenance & Optimization Agent" (Test Debt Reduction / Runtime Optimization Agent) [Triển khai: Phase 3]

Interaction: QA Lead đưa dashboard flaky/runtime/leakage; AI đề xuất kế hoạch tối ưu theo ROI.

Automation:

Auto tạo backlog định kỳ: fix flaky, refactor selectors, parallel/sharding.

Auto đề xuất top tests nên bổ sung dựa theo defect history.

Output của phase:

Maintenance backlog + optimization plan.

# 5. RACI & quy tắc trách nhiệm

## 5.1 RACI tóm tắt

| Hoạt động | R (Responsible) | A (Accountable) | C (Consulted) | I (Informed) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit | Dev | Tech Lead | QA Lead | PM/Stakeholders |
| Integration | Dev | Tech Lead | DevOps/QA | PM |
| System | QA + DevOps | QA Lead | Dev Leads | PM |
| Test Plan | QA Lead | QA Lead/PM | Dev Leads/DevOps | Stakeholders |
| Test Design | QA | QA Lead | PM/Dev | Stakeholders |
| Execution | QA | QA Lead | DevOps/Dev | PM |
| Reporting | QA Lead | PM | Tech Lead | Stakeholders |

## 5.2 Quy tắc trách nhiệm để tránh 'đổ lỗi cho AI'

Unit Testing: Dev là owner chất lượng unit tests. Nếu AI sinh test sai/flaky/assertion sai, Dev chịu trách nhiệm sửa và cập nhật test.

System Testing: DevOps chịu trách nhiệm môi trường (deploy/config/secrets/data reset). QA chịu trách nhiệm kịch bản test và kết quả test.

Quy tắc routing khi fail: (1) healthcheck/config/env fail -> DevOps; (2) business flow/logic fail -> Dev/Tech; (3) test script flaky/fail -> QA Automation.

AI chỉ đưa recommendation; mọi quyết định cuối (Go/No-Go, RCA) phải được con người phê duyệt.

# 6. Evidence Pack & Bug Intake (giảm ping-pong)

## 6.1 Evidence Pack bắt buộc

Link CI run/build number hoặc environment build ID.

Trace/video/screenshot tại điểm lỗi.

Console log + network log (nếu liên quan).

Test data state + feature flags.

Steps tối giản + Expected vs Actual.

## 6.2 Bug ticket fields khuyến nghị

Severity (S0-S3), Priority, Component/Module.

Owner (team + assignee).

Repro steps + evidence links.

Environment (staging/UAT/prod) + version.

Timestamps: detected/ack/triage/fix-start/fix-ready/verified/closed.

# 7. Reporting & Governance (Release readiness + AI KPI)

## 7.1 Báo cáo release tối thiểu

Tổng số test runs, pass rate, fail reasons.

Defect breakdown theo severity/module/root cause.

Blockers + workaround + ETA.

Recommendation: go/no-go + risk acceptance (nếu có).

Action items: prevention + coverage improvements + flaky cleanup.

## 7.2 KPI đo lường hiệu quả AI (bắt buộc để chứng minh ROI)

### Nhóm KPI Value (giá trị):

% Code coverage tăng thêm nhờ AI (unit/integration) theo repo.

Thời gian tiết kiệm khi viết test case (manual vs AI-assisted).

Shift-left effectiveness: tỷ lệ bug bắt ở Unit/Integration tăng; bug lọt lên System/E2E/Prod giảm.

### Nhóm KPI Quality Guardrails (chất lượng & rủi ro):

Reopen rate của ticket do AI-assisted intake.

False triage rate (CI Triage đề xuất sai loại lỗi/owner).

Flaky rate phát sinh từ AI-generated tests (nếu có).

### Nhóm KPI Ops & Cost (vận hành & chi phí):

Cost per PR / cost per defect triaged / cost per report.

Token usage trend theo tuần.

Time-to-triage (TTT) và MTTR trước/sau triển khai.

# 8. Glossary (Giải nghĩa thuật ngữ)

Unit test: test từng function/module độc lập.

Integration test: test sự phối hợp giữa module/service/API/DB.

System test: test hệ thống ở môi trường triển khai (staging/UAT).

Test Plan: tài liệu mô tả chiến lược, phạm vi, lịch, tiêu chí entry/exit.

Test Design: thiết kế scenarios/test cases + data matrix + traceability.

Test Execution: chạy test, tạo bug, ghi nhận kết quả.

Results Analysis & Reporting: phân tích kết quả test và báo cáo readiness.

Traceability Matrix: mapping Requirement <-> Testcase <-> Defect <-> Automation.

Evidence Pack: bộ bằng chứng chuẩn kèm bug.

Flaky test: test không ổn định (lúc pass lúc fail).

Go/No-Go: quyết định phát hành dựa trên readiness/risk (do con người phê duyệt).

# Phụ lục A - Danh sách AI Modules (Agents) cốt lõi

Lưu ý: Đây là danh sách capability modules. Triển khai theo Phasing ở Mục 3, không triển khai đồng loạt.

| # | AI Module | Vai trò | Input | Output | Tích hợp | Owner | Rollout |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Test Copilot Agent (LLM-based Unit Test Generator & Reviewer) | Generate/review unit tests, gap coverage | PR diff, module, expected behavior | Unit test skeleton + review comments | CI + Repo | Dev/Tech Lead | Phase 1 |
| 2 | Bug Intake Agent (LLM-based Bug Auto-Formatter & Evidence Synthesizer) | Chuẩn hóa bug + evidence | Link run + artifacts + mô tả ngắn | Ticket đầy đủ fields + evidence links | Lark/ClickUp/Jira + CI | QA | Phase 1 |
| 3 | Integration Contract Agent (Integration Agent / Contract-Aware Test Generator) | Sinh test theo contract + cảnh báo breaking | OpenAPI/Schema + env | Integration tests + contract report | CI + Sheets/Base | Dev/QA Lead | Phase 2 |
| 4 | CI Triage Agent (CI Failure Classifier / Ownership Router) | Phân loại fail + route owner | CI logs + artifacts + history | Classification + owner suggestion | CI + Lark notify | QA Automation/Dev Leads | Phase 2 |
| 5 | System Readiness Agent (Environment Health & Readiness Automation Agent) | Go/no-go tham khảo + smoke readiness | Healthchecks + deploy info | Readiness summary + smoke results | CI + Docs | DevOps/QA | Phase 2 |
| 6 | Test Design Generator (LLM-based Test Designer / Coverage Optimizer) | Sinh testcase/scenario + traceability | Stories + flows + roles | Testcases + matrix | Sheets/Base | QA | Phase 2 |
| 7 | Test Plan Architect (LLM-based Strategy Assistant / Test Planning Agent) | Draft Test Plan + RACI | PRD + timeline + risks | Test Plan draft | Docs + Sheets/Base | QA Lead/PM | Phase 3 |
| 8 | Quality Insights & Reporter (LLM-based Analytics & SLA Reporting Agent) | Draft báo cáo + insights | CI + tickets + monitoring | Release/weekly report | Docs + Sheets/Base | QA Lead/PM | Phase 3 |
| 9 | Maintenance & Optimization (Test Debt Reduction / Runtime Optimization Agent) | Backlog bảo trì + tối ưu runtime | Flaky/runtime/leakage stats | Maintenance plan | Lark recurring + CI schedule | QA Lead | Phase 3 |
| 10 | Incident Sentinel (Production Alert Summarizer & War-room Assistant) | Tóm tắt incident + checklist | Alerts + deploy timeline | Incident summary + war-room cadence | Sentry/Datadog + Lark | DevOps/PM | Phase 3 |

# Phụ lục B - Quy ước tích hợp Tool (Mapping)

Google Docs: Test Plan, Reports, RCA/Postmortem.

Google Sheets/Lark Base: Traceability, Defect DB, KPI dashboard, Maintenance backlog.

Lark Tasks/ClickUp/Jira: Ticketing, SLA timestamps, approvals, escalations.

CI (GitHub Actions/GitLab CI): chạy unit/integration/system/E2E, lưu artifacts, trigger notify.

Observability (Sentry/Datadog/ELK): alert -> Incident Sentinel -> incident ticket + war-room.